**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**

Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học

Nhóm: US

Lưu ý: Cột Đánh giá và ghi chú dùng để báo cáo tiến độ hàng tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời Gian | Nội Dung Công Việc | Người Thực Hiện | Đánh Giá | Ghi Chú |
| 1 | 15/3-21/3 | Code tạo mã QRCode cho điểm danh | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Xác định hướng giải quyết cho bài toán | Trần Lê Minh Hoàng |
| 2 | 22/3-28/03 | Cập nhập Database theo hướng phát triển | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Code Class hỗ trợ việc kiểm tra thử | Trần Lê Minh Hoàng |
| 3 | 29/3-4/4 | Code xử lý điểm danh bằng mã QRCode  Code xử lý điểm danh bằng mã QRCode | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Code Class hỗ trợ việc kiểm tra thử | Trần Lê Minh Hoàng |
| 4 | 5/4-11/4 | Code xử lý điểm danh bằng mã QRCode | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code giao diện phần điểm danh bằng mã QRCode | Trần Xuân Trường |
| Code Class hỗ trợ việc kiểm tra thử + Test lại các class | Trần Lê Minh Hoàng |
| 5 | 12/4-18/4 | Thiết kế giao diện thi thử + ráp class | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Code class nhận kết quả nhắc nhở câu hỏi khó | Trần Lê Minh Hoàng |
| 6 | 19/4-25/4 | Thiết kế giao diện thi thử + ráp class | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Code class nhận kết quả nhắc nhở câu hỏi khó | Trần Lê Minh Hoàng |
| 7 | 26/4-2/5 | Giao diện web kho lưu trữ | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Liên kết cloud vs web or lưu hosting | Trần Lê Minh Hoàng |
| 8 | 3/5-9/5 | Code import data vào kho lưu trữ | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Kiểm tra lại các lỗi và fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |
| 9 | 10/5-16/5 | Code quản lý tài liệu cho giáo viên + Data đề thi | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Code Class AI phân tích bài tập cho giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng |
| 10 | 17/5-23/5 | Code quản lý tài liệu cho giáo viên + Data đề thi | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |
| Code Class AI phân tích bài tập cho giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng |
| 11 | 24/5-30/5 | Code quản lý tài liệu cho giáo viên + Data đề thi  Code Class AI phân tích bài tập cho giáo viên | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Lê Minh Hoàng |
| Trần Xuân Trường |
| 12 | 31/5-6/6 | Chạy AI vào code | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Lê Minh Hoàng |
| Làm báo cáo | Trần Xuân Trường |
| 13 | 7/6-13-6 | Kiểm tra web + Tìm lỗi fix | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Lê Minh Hoàng |
| Trần Xuân Trường |
| 14 | 14/6-25/6 | Kiểm tra web + Tìm lỗi fix | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Lê Minh Hoàng |
| Trần Xuân Trường |