**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**

Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học

Nhóm: US

Lưu ý: Cột Đánh giá và ghi chú dùng để báo cáo tiến độ hàng tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời Gian | Nội Dung Công Việc | Người Thực Hiện | Đánh Giá | Ghi Chú |
| 1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |  |
| Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng |
| Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong |
| Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng |
| Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong |
| Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong |
| 2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |  |
| Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường |
| Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường |
| Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường |
| Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong |
| Kiểm thử phần mềm | Trần Lê Minh Hoàng |
| Vũ Hoàng Phong |
| Trần Xuân Trường |
| Viết báo sườn báo cáo + hoàn thành báo váp app windows | Trần Xuân Trường |
| 3 | 16/3 - 22/3/2020 | Tìm hiểu nền tảng mobile - Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Xây dựng DataBase + proc + trigger | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| Tìm hiểu về web - HTML, CSS, JS ,ASP MVC | Vũ Hoàng Phong |  |
| Trần Xuân Trường |  |
| Phân Tích Lại Hệ Thống | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết Kế Trang Chủ Web | Vũ Hoàng Phong |  |
| Viết Báo Cáo | Trần Xuân Trường |  |
| 4 | 23/3-29/3/2020 | WEB |  |  |  |
| Thiết trang đăng nhập + đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế thông báo lớp và học sinh(GV) | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kế quản lý thông tin học sinh(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết Kế Điểm Danh (GV) | Trân Xuân Trường |  |
| Thiết kế quản lý điểm danh(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế quản lý điểm (Nhập , sửa ,xóa cho GV) | Trân Xuân Trường |  |
| Thiết kế cập nhật thông tin tài khoản học sinh(PHHS) | Trân Xuân Trường |  |
| Thiết kế trang thông báo(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế quản lý điểm (Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết Kế Xét Duyệt Nghỉ Học (GV) | Trân Xuân Trường |  |
| App Mobile |  |  |
| Tìm Hiểu Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| Phác thảo sơ lược giao diện app(android) | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 5 | 30/3 - 5/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Thiết kế Quản Lý Thông Tin Học Phí(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế Quản Lý Tài Khoản Giáo Viên(Thông Tin Giáo Viên)(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết Kế Quản Lý Tài Khoản Trường(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết Kế Phân Công Giáo Viên Bộ Môn(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế Phân Công Giáo Viên Chủ Nhiệm(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế Quản Lý Môn Học (Hệ Số 10 và Khác)(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế Xem Điểm Danh(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kê đăng ký nghỉ học cho học sinh(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kế xem điểm (PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kê xem tiền học phí(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kế Xem Thông Báo (Thông Báo Trường và Thông Báo cá nhân) | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kế tra cứu sđt , email giáo viên(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kế xem thời khóa biểu(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| App Mobile |  |  |
| Thiết kế + code module Đăng Nhập | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| Thiết kế + code module Đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 6 | 6/4 - 12/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Trang chủ + đăng nhập + đổi mật khẩu (Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản Lý Thông tin học sinh(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản Lý Điểm Danh(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản Lý Điểm Danh (GV) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Thông Báo Lớp , Học Sinh(GV) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xét Duyệt Nghỉ Học(GV) | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Home | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 7 | 13/4 - 19/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Thời Khóa Biểu(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản Lý Điểm(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản Lý Điểm (GV) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Thay Đổi MK PHHS + GV | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module thông tin HS | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 8 | 20/4 - 26/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Thông Báo Cá Nhân(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Thông Báo Chung(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Cập Nhật Thông Tin Học Sinh(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem Điểm Danh + Cúp Học(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Thông Tin GV | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 9 | 27/4 - 3/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Quản Lý Thông Tin Giáo Viên(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản Lý Tài Khoản Trường(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Đăng Ký Nghỉ Học (PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem Điểm Học Kỳ + Tháng (PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Xem diểm, hạnh kiểm | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 10 | 4/5 - 10/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Xem Tiền Học Phí(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem Thông Báo Cá Nhân + Chung(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Phân Công Giáo Viên Bộ Môn(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Phân Công Giáo Viên Chủ Nhiệm(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Xin phép nghỉ học | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 11 | 11/5 - 17/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Xem Thời Khóa Biểu(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Tra Cứu SĐT,Email GVBM + GVCN(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Code Quản Lý Môn Học(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản Lý Học Phí(Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module xem đánh giá HS | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 12 | 17/5 - 20/502020 | WEB |  |  |  |
| Đưa web lên host | Vũ Hoàng Phong |  |
| Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Vũ Hoàng Phong |  |
| Trần Xuân Trường |  |
| **APP Moblie** |  |  |
| Kiểm thử APP + fix Lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |  |