**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**

Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học

Nhóm: US

Lưu ý: Cột Đánh giá và ghi chú dùng để báo cáo tiến độ hàng tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời Gian | Nội Dung Công Việc | Người Thực Hiện | Đánh Giá | Ghi Chú |
| 1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |  |
| Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng |
| Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong |
| Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng |
| Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong |
| Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong |
| 2,3 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |  |
| Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường |
| Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường |
| Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường |
| Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong |
| Kiểm thử phần mềm | Trần Lê Minh Hoàng |
| Vũ Hoàng Phong |
| Trần Xuân Trường |
| Viết báo sườn báo cáo + hoàn thành báo váp app windows | Trần Xuân Trường |
| 4 | 16/3 - 22/3/2020 | Tìm hiểu nền tảng mobile - Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng | 95% | File báo cáo đang sửa tuần sau bọn em sẽ bổ sung lại |
| Xây dựng DataBase + proc + trigger | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| Tìm hiểu về web - HTML, CSS, JS ,ASP MVC | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Trần Xuân Trường | 95% |
| Phân Tích Lại Hệ Thống | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết Kế Trang Chủ Web | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Viết Báo Cáo | Trần Xuân Trường | 50% |
| 5 | 23/3-29/3/2020 | WEB |  |  |  |
| Thiết kế trang đăng nhập đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý học sinh | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý điểm danh | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý điểm học sinh | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế trang thông báo cá nhân | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý thông tin học phí | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang cập nhật thông tin tài khoản học sinh | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang phân công GVCN | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang xem điểm danh | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang đăng ký nghỉ học cho học sinh | Trần Xuân Trường | 95% |
| App Mobile |  |  |
| Tìm Hiểu Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| Phác thảo sơ lược giao diện app(android) | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| 6 | 30/3 - 5/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Thiết kế trang thông báo chung | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế trang quản lý tài khoản giáo viên | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế trang quản lý tài khoản trường | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế trang phân công giáo viên bộ môn | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế trang quản lý môn học | Vũ Hoàng Phong |  |
| Thiết kế trang xem điểm theo học kỳ, tháng | Trần Xuân Trường |  |
| Thiêt kế trang xem tiền học phí | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kế trang xem thông báo trường và cá nhân | Trần Xuân Trường |  |
| Thiêt kế trang xem thời khóa biểu | Trần Xuân Trường |  |
| Thiết kế trang tra Cứu SĐT,Email GVBM và GVCN | Trần Xuân Trường |  |
| App Mobile |  |  |
| Thiết kế + code module Đăng Nhập | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| Thiết kế + code module Đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| Thiết kế sườn App | Trần Lê Minh Hoàng |  |
|  | | |
| 7 | 6/4 - 12/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Code đăng nhập +đổi mật khẩu (Admin) | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code quản lý thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code quản lý thông tin học phí | Trần Xuân Trường |  |
| Code đăng nhập +đổi mật khẩu (PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Home | Trần Lê Minh Hoàng |  |
|  | | |
| 8 | 13/4 - 19/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Code điểm danh văng + cúp học | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code trang cập nhật thông tin học sinh(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| Code xem điểm danh(PHHS) | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module thông tin HS | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 9 | 20/4 - 26/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Code quản lý điểm | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code thông báo cá nhân | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code đăng ký nghỉ học cho học sinh | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem điểm học sinh | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Thông Tin GV | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 10 | 27/4 - 3/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code thông báo chung | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản lý tài khoản giáo viên | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Xem Học Phí | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem Thông Báo PHHS | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Xem diểm, hạnh kiểm | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 11 | 4/5 - 10/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Quản Lý Tài Khoản Trường | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Phân Công GV Bộ Môn | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Phân công GVCN | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem thời Khóa biểu | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Xin phép nghỉ học | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 12 | 11/5 - 17/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Quản Lý Môn Học | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Tra Cứu Email,SĐT GVBM + GVCN | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module xem đánh giá HS | Trần Lê Minh Hoàng |  |
|  | | |
| 13 | 17/5 - 20/502020 | WEB |  |  |  |
| Đưa web lên host | Vũ Hoàng Phong |  |
| Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Vũ Hoàng Phong |  |
| Trần Xuân Trường |  |
| **APP Moblie** |  |  |
| Kiểm thử APP + fix Lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |  |