**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**

Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học

Nhóm: US

Lưu ý: Cột Đánh giá và ghi chú dùng để báo cáo tiến độ hàng tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Người thưc hiện** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| 1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |  |
| Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng |
| Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong |
| Trần Xuân Trường |
| Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong |
| Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong |
| Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng |
| 2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng | 95% | Hoàng – 135%  Phong – 100% (còn bug chưa fix xong)  Trường – 50% Không hoành thành được phần công việc vì chuyện gia đình.  Hướng Giải Quyết  5% chưa hoàn thành – team sẽ có gắng fix bug ngầm, đợi phản hồi của một số người dùng dùng thử report về tiếp tục fix trong ngày 8/3 cho kịp tiến đô Kế Hoạch. Để chiển khai qua bước mới.  File Fix sẽ dc update liên tục tại link: <https://github.com/TLMHoang/HeThongSoLienLac> |
| Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường |
| Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường |
| Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường |
| Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong |
| Kiểm thử phần mềm | Trần Lê Minh Hoàng |
| Vũ Hoàng Phong |
| Trần Xuân Trường |
| Viết báo sường báo cáo + hoàn thành báo váp app windows | Trần Xuân Trường |
| 3 | 9/3 - 18/3/2020 | Tìm hiểu nền tảng mobile - Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng | 90% | Cả team sẽ tieop16 tục tìm hiểu vè web và mobile app + chỉnh sử lại quy trình trong tuần tới |
|  | Tìm hiểu về web - HTML, CSS, JS | Vũ Hoàng Phong |
|  |  | Trần Xuân Trường |
|  | Viết báo cáo sơ việc về web | Vũ Hoàng Phong |
|  | Lên danh sách trigger + procduct cần thiết cho web | Trần Xuân Trường |
|  | Viết báo cáo sơ việc về android | Trần Lê Minh Hoàng |
| 4 | 19/3 - 25/3/2020 | Tìm Hiểu ASP.NET mô hình MVC | Trần Xuân Trường |  |  |
|  | Vũ Hoàng Phong |
| Phác thảo sơ lược giao diện web | Trần Xuân Trường |
| Xử lý liên kết giữa Domain - hosting - project | Vũ Hoàng Phong |
| Tìm Hiểu Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng |
| Phác thảo sơ lược giao diện app(android) | Trần Lê Minh Hoàng |
| 5 | 26/3 - 1/4/2020 | Thiết kế trang chủ | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Xuân Trường |
| **App Mobile** |  |
| Thiết kế + code module Đăng Nhập | Trần Lê Minh Hoàng |
| Thiết kế + code module Đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng |
| Thiết kế sườn App | Trần Lê Minh Hoàng |
| 6 | 2/4 - 8/4/2020 | **WEB** |  |  |  |
| Thiết kế đăng nhập | Vũ Hoàng Phong |
| Thiết kế đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong |
| Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường |
| **APP Moblie** |  |
| Thiết kế + code module Home | Trần Lê Minh Hoàng |
| 7 | 9/4 - 15/4/2020 | **WEB** |  |  |  |
| Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm +TKB | Vũ Hoàng Phong |
| Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Xuân Trường |
| Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Xuân Trường |
| **APP Moblie** |  |
| Thiết kế + code module thông tin HS | Trần Lê Minh Hoàng |
| 8 | 16/4 - 22/4/2020 | **WEB** |  |  |  |
| Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong |
| Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường |
| APP Moblie |  |
| Thiết kế + code module Thông Tin GV | Trần Lê Minh Hoàng |
| 9 | 23/4 - 29/4/2020 | **WEB** |  |
| Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường |
| **APP Moblie** |  |
| Thiết kế + code module Xem diểm, hạnh kiểm | Trần Lê Minh Hoàng |
| 10 | 30/4 - 6/5/2020 | **WEB** |  |  |  |
| Code Module Xem điểm + Hạnh Kiểm | Trần Xuân Trường |
| Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong |
| **APP Moblie** |  |
| Thiết kế + code module Xin phép nghỉ học | Trần Lê Minh Hoàng |
| 11 | 7/5 - 13/5/2020 | **WEB** |  |  |  |
| Code Module xem ngày nghỉ | Trần Xuân Trường |
| Code Module đăng ký nghỉ học có phép | Vũ Hoàng Phong |
| **APP Moblie** |  |
| Thiết kế + code module xem đánh giá HS | Trần Lê Minh Hoàng |
| 12 | 14/5 - 20/502020 | WEB |  |  |  |
| Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Vũ Hoàng Phong |
|  | Trần Xuân Trường |
| **APP Moblie** |  |
| Kiểm thử APP + fix Lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |