**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**

Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học

Nhóm: US

Lưu ý: Cột Đánh giá và ghi chú dùng để báo cáo tiến độ hàng tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Người thưc hiện** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| 1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |  |  |
| Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| 2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường |  |  |
| Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường |  |  |
| Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường |  |  |
| Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Kiểm thử phần mềm + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |  |  |
| 3 | 9/3 - 18/3/2020 | Tìm hiểu về web | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |  |  |
| Thiết kế trang chủ | Trần Xuân Trường |  |  |
| Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| 4 | 19/3 - 25/3/2020 | Thiết kế đăng nhập | Trần Xuân Trường |  |  |
| Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Xuân Trường |  |  |
| Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| 5 | 26/3 - 1/4/2020 | Code module Trang chủ | Trần Xuân Trường |  |  |
| Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| 6 | 2/3 - 8/4/2020 | Code Module Xem điểm | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường |  |  |
| Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| 7 | 9/4 - 15/4/2020 | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |  |  |
| 8 | 16/4 - 22/4/2020 | Tìm hiểu về Mobile (Android) | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |  |  |
| Thiết kế giao diện chính | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Thiết kế đăng nhập | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| 9 | 23/4 - 29/4/2020 | Thiết kế trang thông tin người dùng | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Thiết kế trang thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Thiết kế trang thông tin giáo viên | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường |  |  |
| Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Trần Xuân Trường |  |  |
| Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường |  |  |
| 10 | 30/4 - 6/5/2020 | Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường |  |  |
| Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường |  |  |
| 11 | 7/5 - 13/5/2020 | Code Module Xem điểm | Trần Xuân Trường |  |  |
| Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| 12 | 14/5 - 20/502020 | Kiểm thử APK + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |  |  |
| Vũ Hoàng Phong |  |  |
| Trần Xuân Trường |  |  |