**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**

Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học

Nhóm: US

Lưu ý: Cột Đánh giá và ghi chú dùng để báo cáo tiến độ hàng tuần.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời Gian | Nội Dung Công Việc | Người Thực Hiện | Đánh Giá | Ghi Chú |
| 1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |  |
| Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng |
| Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong |
| Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng |
| Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong |
| Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong |
| 2,3 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |  |
| Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường |
| Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường |
| Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường |
| Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong |
| Kiểm thử phần mềm | Trần Lê Minh Hoàng |
| Vũ Hoàng Phong |
| Trần Xuân Trường |
| Viết báo sườn báo cáo + hoàn thành báo váp app windows | Trần Xuân Trường |
| 4 | 16/3 - 22/3/2020 | Tìm hiểu nền tảng mobile - Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng | 95% | File báo cáo đang sửa tuần sau bọn em sẽ bổ sung lại |
| Xây dựng DataBase + proc + trigger | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| Tìm hiểu về web - HTML, CSS, JS ,ASP MVC | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Trần Xuân Trường | 95% |
| Phân Tích Lại Hệ Thống | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết Kế Trang Chủ Web | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Viết Báo Cáo | Trần Xuân Trường | 50% |
| 5 | 23/3-29/3/2020 | WEB |  |  |  |
| Thiết kế trang đăng nhập đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý học sinh | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý điểm danh | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý điểm học sinh | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế trang thông báo cá nhân | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Thiết kế quản lý thông tin học phí | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang cập nhật thông tin tài khoản học sinh | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang phân công GVCN | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang xem điểm danh | Trần Xuân Trường | 95% |
| Thiết kế trang đăng ký nghỉ học cho học sinh | Trần Xuân Trường | 95% |
| App Mobile |  |  |
| Tìm Hiểu Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| Phác thảo sơ lược giao diện app(android) | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| 6 | 30/3 - 5/4/2020 | WEB |  |  | Thiếu file báo cáo –  Hướng giải quyết Trường sẽ bổ sung vào tuần sau.  Nộp bài muộn. Lý do em (Hoàng)  Vì em dang liên lạc với bên để sủa Database chính nên bị qua giờ nộp xong việc em mới nhớ ra mong thầy thông bỏ qua cho em. Em cảm ơn thầy |
| Thiết kế trang thông báo chung | Vũ Hoàng Phong | 100% |
| Thiết kế trang quản lý tài khoản giáo viên | Vũ Hoàng Phong |
| Thiết kế trang quản lý tài khoản trường | Vũ Hoàng Phong |
| Thiết kế trang phân công giáo viên bộ môn | Vũ Hoàng Phong |
| Thiết kế trang quản lý môn học | Vũ Hoàng Phong |
| Thiết kế trang xem điểm theo học kỳ, tháng | Trần Xuân Trường | 90% |
| Thiêt kế trang xem tiền học phí | Trần Xuân Trường |
| Thiết kế trang xem thông báo trường và cá nhân | Trần Xuân Trường |
| Thiêt kế trang xem thời khóa biểu | Trần Xuân Trường |
| Thiết kế trang tra Cứu SĐT,Email GVBM và GVCN | Trần Xuân Trường |
| App Mobile |  |  |
| Thiết kế + code module Đăng Nhập | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |
| Thiết kế + code module Đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng |
| Thiết kế sườn App | Trần Lê Minh Hoàng |
| Link source  Web: <https://github.com/TLMHoang/HeThongSoLienLac>  Moblie: <https://github.com/TLMHoang/ESchool> | | |
| 7 | 6/4 - 12/4/2020 | WEB |  |  | File báo cáo chưa hoàn thiện bạn xuân trường đang sửa tiếp phần sau , nhóm tụ em sẽ bổ sung sớm nhất có thể |
| Code đăng nhập +đổi mật khẩu (Admin) | Vũ Hoàng Phong | 100% |
| Code quản lý thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code quản lý thông tin học phí | Trần Xuân Trường | 90% |
| Code đăng nhập +đổi mật khẩu (PHHS) | Trần Xuân Trường | 90% |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Home | Trần Lê Minh Hoàng | 100% |
| Link source  Web: <https://github.com/TLMHoang/HeThongSoLienLac>  Moblie: <https://github.com/TLMHoang/ESchool> | | |
| 8 | 13/4 - 19/4/2020 | WEB |  |  | Các trang có bug nhiều nên nhóm tụ em đang fix bug |
| Code điểm danh văng + cúp học | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Code quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Code trang cập nhật thông tin học sinh(PHHS) | Trần Xuân Trường | 60% |
| Code xem điểm danh(PHHS) | Trần Xuân Trường | 60% |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module thông tin HS | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| 9 | 20/4 - 26/4/2020 | WEB |  |  |  |
| Code quản lý điểm | Vũ Hoàng Phong | 95% |
| Code thông báo cá nhân | Vũ Hoàng Phong |
| Code đăng ký nghỉ học cho học sinh | Trần Xuân Trường | 80% |
| Code Xem điểm học sinh | Trần Xuân Trường |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Thông Tin GV | Trần Lê Minh Hoàng | 95% |
| 10 | 27/4 - 3/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code thông báo chung | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Quản lý tài khoản giáo viên | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Xem Học Phí | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem Thông Báo PHHS | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Xem diểm, hạnh kiểm | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 11 | 4/5 - 10/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Quản Lý Tài Khoản Trường | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Phân Công GV Bộ Môn | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Phân công GVCN | Trần Xuân Trường |  |
| Code Xem thời Khóa biểu | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module Xin phép nghỉ học | Trần Lê Minh Hoàng |  |
| 12 | 11/5 - 17/5/2020 | WEB |  |  |  |
| Code Quản Lý Môn Học | Vũ Hoàng Phong |  |
| Code Tra Cứu Email,SĐT GVBM + GVCN | Trần Xuân Trường |  |
| APP Moblie |  |  |
| Thiết kế + code module xem đánh giá HS | Trần Lê Minh Hoàng |  |
|  | | |
| 13 | 17/5 - 20/502020 | WEB |  |  |  |
| Đưa web lên host | Vũ Hoàng Phong |  |
| Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Vũ Hoàng Phong |  |
| Trần Xuân Trường |  |
| **APP Moblie** |  |  |
| Kiểm thử APP + fix Lỗi | Trần Lê Minh Hoàng |  |